## Slide 1
Julio del 2025
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

## Slide 2: Presupuesto MOP Región de Ñuble
La Región de Ñuble, para este año posee una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos, a esta fecha la ejecución alcanza al 41% (58 mil millones de ejecución), con 115 proyectos y más de 380 contratos de inversión en obras viales, caletas pesqueras, bordes costeros, puntos de posadas de helicópteros, servicios sanitarios rurales, entre otros.

## Slide 3
La región de Ñuble cuenta con 115 proyectos en la región por un monto programado a ejecutarse el 2025 de más de 140 mil millones de pesos, a la fecha ha ejecutado casi 58 mil millones que corresponde al 41% de la programación del año.
A continuación, se detallan los proyectos de la región:
Proyectos de inversión Ñuble:

## Slide 4: Dirección de Aeropuertos
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | DIRECCIÓN | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40060758-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | DAP | $163.443 | $163.443 | $0
40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | DAP | $37.891 | $151.484 | $106.757
40020304-0 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O¿HIGGINS DE CHILLAN 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | DAP | $0 | $20 | $1.872.510

## Slide 5: Dirección de Vialidad
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | $5.000.221 | $21.013.338 | $7.536.738
40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | $10.340.718 | $14.670.501 | $0
40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | $9.670.766 | $13.939.999 | $0
40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | $3.493.293 | $9.185.888 | $0
40060402-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | $1.587.133 | $5.847.177 | $0
40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | $3.982.024 | $5.513.428 | $0
40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | $3.041.510 | $5.204.247 | $3.549.840
40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | $1.150.231 | $4.916.212 | $4.663.248
40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | $0 | $4.396.000 | $6.967.000
40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | $1.800.862 | $2.916.021 | $0
20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | $43.098 | $2.395.500 | $13.210.000
40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | $546.263 | $1.739.368 | $0
40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | $1.530.058 | $1.724.116 | $0
40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | $298.164 | $1.442.810 | $0
40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | $982.373 | $1.399.501 | $0
40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | $595.723 | $1.048.998 | $0

## Slide 6: Dirección de Vialidad
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | $43.516 | $712.755 | $0
40060437-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | $0 | $562.000 | $7.000.000
40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | $0 | $500.000 | $7.000.000
40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | $183.553 | $484.792 | $0
40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | $0 | $402.960 | $0
30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | $258.630 | $394.978 | $0
40011116-0 | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | $0 | $377.328 | $526.598
40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | $0 | $359.750 | $504.000
40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | $0 | $320.017 | $797.708
40049699-0 | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | $0 | $319.175 | $649.455
40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | $0 | $311.000 | $1.124.000
40030997-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | $180.810 | $309.039 | $227.491
40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | $0 | $306.000 | $3.700.000
40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | $63.781 | $286.341 | $9.655.812
40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | $0 | $262.000 | $1.300.000
30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | $0 | $247.404 | $0

## Slide 7: Dirección de Vialidad
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | $123.090 | $239.291 | $0
40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | $0 | $225.000 | $0
40037092-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | $89.793 | $164.401 | $0
40060903-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | $0 | $144.680 | $0
40037937-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | $0 | $140.887 | $0
40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | $0 | $126.800 | $101.367
40049846-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2026 | $0 | $100.000 | $1.210.000
40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | $0 | $96.314 | $0
30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | $0 | $62.742 | $407.511
40036828-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE-SAN CARLOS | $0 | $51.000 | $351.000
40059142-0 | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | $0 | $51.000 | $450.000
30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | $12.078 | $47.501 | $46.559
40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | $0 | $28.995 | $0
30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | $0 | $10.400 | $0
40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | $0 | $5.601 | $0
40035383-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | $0 | $3.200 | $0

## Slide 8: Dirección de Vialidad
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40047698-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | $0 | $2.826 | $0
40033699-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | $0 | $1.150 | $0
40011106-0 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | $0 | $1.000 | $0
40050298-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, VARIOS SECTORES, REG. DE ÑUBLE 2024-2025 | $0 | $1 | $107.371

## Slide 9: Subdirección de Servicios Sanitarios
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | $1.526.351 | $3.060.347 | $0
40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | $844.922 | $1.510.199 | $0
40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | $0 | $1.127.189 | $2.854.677
40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | $0 | $1.084.000 | $4.461.000
40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | $717.723 | $954.800 | $0
40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | $487.622 | $880.641 | $0
40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | $0 | $630.685 | $0
40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | $0 | $543.590 | $733.504
40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | $0 | $542.531 | $0
40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | $227.343 | $521.952 | $0
40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | $0 | $388.256 | $0
40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | $0 | $341.871 | $0
40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | $34.464 | $325.054 | $0
40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | $6.489 | $266.204 | $0

## Slide 10: Subdirección de Servicios Sanitarios
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40061373-0 | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | $0 | $219.059 | $0
40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | $80.339 | $214.005 | $0
40061383-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | $136.874 | $191.606 | $0
40063596-0 | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | $0 | $178.990 | $0
40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | $0 | $173.753 | $0
40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | $165.869 | $172.245 | $0
40061375-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | $125.002 | $167.130 | $0
40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | $0 | $163.728 | $0
40049391-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN PEDRO, COMUNA DE SAN IGNACIO | $0 | $151.000 | $1.762.772
40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY, COMUNA DE ÑIQUEN | $0 | $151.000 | $3.054.937
40061378-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | $116.104 | $149.428 | $0
40061381-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | $141.619 | $146.766 | $0
40061377-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | $0 | $130.602 | $0
40061374-0 | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | $25.914 | $76.534 | $0
40071893-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINDO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS | $0 | $61.000 | $0
40071894-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO | $0 | $61.000 | $0

## Slide 11: Subdirección de Servicios Sanitarios
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40044476-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | $54.526 | $60.000 | $0
40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | $10.155 | $55.092 | $0
40061376-0 | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | $0 | $55.049 | $0
40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | $28.752 | $31.628 | $0
40071850-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | $0 | $31.000 | $0
40071887-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN | $0 | $31.000 | $0
40071895-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES | $0 | $31.000 | $0
40071897-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL CARMEN | $0 | $31.000 | $0
40061384-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | $21.467 | $24.495 | $0
40071896-0 | CONSERVACION SERVICIO CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS MAITENES CHILLÁN VIEJO Y SSR HUACALEMU PORT | $0 | $21.000 | $0
40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | $0 | $15.232 | $0
40061379-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | $0 | $12.452 | $0
40061380-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | $0 | $8.941 | $0
40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | $0 | $4.682 | $0

## Slide 12: Dirección de Obras Portuarias
COD BIP | NOMBRE PROYECTO | DIRECCIÓN | Ejecución Actual | Programación 2025 | Arrastre 2026
40020223-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PERALES - LADO SUR ESTERO, COELEMU | DOP | $0 | $10 | $499.990

## Slide 13: DIRECCIÓN DE VIALIDAD
OFICINAS PROVINCIALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CONECTIVIDAD

## Slide 14
1. Oficina Provincial de Punilla
Inicio Implementación: 2024
Ubicación San Carlos.
Financiada con recursos propios.
Personal:
Etapa 1: 18 funcionarios, incluye: un Jefe Provincial, Jefes de Conservación y Recursos Humanos, entre otros.
Etapa 2: 17 funcionarios pendientes, como operadores y asistentes administrativos.(solicitud de ficha funcionarios, julio 2025).
Maquinaria Inicial:
  Camionetas, camiones, retroexcavadora, motoniveladora, entre otros.
  Se contempla un equipo de asfalto, aumentando personal a 55 funcionarios.
  Comodato: a 35 años con la Municipalidad de San Carlos de terreno de 4,372 m².
  Oficinas Provisionales: En proceso de habilitación, con servicios básicos y traslado programado para julio-agosto de 2025.
OFICINAS PROVINCIALES DE VIALIDAD REGIÓN DE ÑUBLE ( EN PUNILLA E ITATA)

## Slide 15: 2. Oficina Provincial De Itata
Estado Actual: Sin terreno disponible; se trabaja en un convenio de colaboración entre la Dirección Regional de Vialidad con el Gobierno Regional de Ñuble, para adquirir un terreno en Quirihue por $700.000.000.
Proceso: Revisión final del convenio, seguido por la compra y construcción de la oficina.
Gestiones que se realizan para ambas Oficinas Provinciales:
Dirección Regional de Vialidad, a través de su Departamento Regional de Proyectos se encuentra trabajado en los diseños referenciales de las oficinas y talleres a instalar de manera definitiva en ambas provincias

## Slide 16
1. REPOSICIÓN Ruta 148 (Cruce 5-Puente Queime) Etapa 2
Situación actual: En reevaluación por liquidación anticipada.
Para mantención de conectividad de la ruta se han definido las siguientes obras de conservación :
  Conservación periódica en sector Bulnes (km 5.700 a km 10.100) — contrato en publicación.
  Obras de recapado, nivelación de bermas y demarcación entre los km 11,215 y 15,380, realizadas por la Dirección Regional de Vialidad mediante Administración Directa
Estado de Obras de Inversión y Conectividad Vial en Ñuble

## Slide 17: 2. Construcción y Mejoramiento Ruta N-114, O-14 (Cobquecura - Dichato)
Presupuesto Estimado: M$1.560.000.
Plazo de Ejecución: 37 meses.
Descripción del proyecto: corresponde al estudio de ingeniería que permitirá el mejoramiento y construcción de las rutas N-114 (actualmente N-450) y O-14 (actualmente N-14-O) lo que eficiente la conectividad y consolida la ruta costera de la Región de Ñuble.
Situación Actual: Estudio de ingeniería en ejecución, pendiente de Estudio de Impacto Ambiental por cercanía a humedales.
Construcción y Mejoramiento Ruta N-114, O-14 Cobquecura - Dichato.
Presupuesto Estimado: M$1.477.000
Plazo de Ejecución: 26 meses.
Descripción del Proyecto: Construcción de un nuevo Puente sobre el rio Itata y los accesos que une las Comunas de Trehuaco y Coelemu, con una longitud total de 1.083,4 mts.
Situación Actual: Estudio de Ingeniería se encuentra en Ejecución. En paralelo se preparan antecedentes de licitación de un Estudio de Impacto ambiental, por estar emplazada en área protegida por lo que debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

## Slide 18: 3. Reposición Ruta N-59-Q (Chillán - Yungay)
Situación Actual: En reevaluación por actualización de presupuestos.
Descripción: El proyecto de reposición corresponde el tramo de la Ruta N-59-Q, La importancia de esta ruta radica en que es la vía de comunicación de varias comunas de la región como: Chillán, Chillán Viejo, San Ignacio (Quiriquina y Pueblo Seco), El Carmen, Bulnes, Pemuco y Yungay).
Las obras incluyen: demolición de carpeta, movimientos de tierra, reposición de pavimento asfáltico y mejoras en trazado, además del reemplazo de 15 de los 17 puentes existentes por puentes nuevos y los dos restantes serán por obras de arte mayores.

## Slide 19: 4. Habilitación Circunvalación Oriente de Chillán
Ubicación: Chillán y Chillán Viejo.
Monto Estudio: M$ 804.998.000.
Descripción: Proyecto: Estudio de ingeniería para mejorar la conectividad y reducir la congestión vial que existe debido a la discontinuidad de la Ruta 5 y otras.
Situación actual: Dirección de Vialidad está preparando los antecedentes necesarios para presentar al MDSYF, con el fin de obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) para la etapa de ejecución de la iniciativa.

## Slide 20: 5. Mejoramiento Ruta Intercomunal Secano Interior de Ñuble.
Presupuesto estimado: M$28.618.058-
Descripción: Mejora de conectividad en Ninhue, Portezuelo y Ranquil.
El proyecto considera el mejoramiento de la ruta intercomunal del Secano Interior Ñuble, permitiendo mayor conectividad, accesibilidad y transitividad vial de las comunas de Ninhue, Portezuelo y Ranquil, logrando la integración de zonas potenciales para el desarrollo económico local.
Situación Actual: Se encuentra en proceso de adjudicación a través de la plataforma de Mercado Publico, mediante la ID 5048-94-O124.

## Slide 21: Servicios Sanitarios Rurales en la Región de Ñuble

## Slide 22: Datos Regionales de los SSR en Ñuble
Caracterización
Población Rural: Ñuble > promedio nacional (11.4%), con altos niveles de pobreza y dificultades de acceso a infraestructura.
249 SSR Activos (MOP y no MOP) que atienden a 53.012 usuarios (arranques):
  Tipo de Administración: Mayoría comités, menos cooperativas.
  Clasificación Técnica (Art. 106 Reg. Ley 20.998):
    Mayores: 6,4%
    Medianos: 12,5%
    Menores: 81,1%
Chart: CLASIFICACIÓN ART 106 D50 v/s PORCENTAJE DE USUARIOS.
| MENOR | MAYOR | MEDIANO | S. CLA. PROV.
Total | 0.48769 | 0.26859 | 0.2304 | 0.013314
    Los servicios clasificados como Menores constituyen el 81,1 % de los SSR y benefician aproximadamente al 49 % de la población cubierta por el programa.

## Slide 23: Datos Regionales de los SSR en Ñuble
Chart: Beneficiarios estimados por provincia y condición técnica SSR
| DIGUILLÍN | ITATA | PUNILLA
ESTÁNDAR | 0.30678 | 0.10289 | 0.3752
S/I | 0.01505 | 0.00055399 | 0
SUB_ESTÁNDAR | 0.072591 | 0.029047 | 0.097889
Condición y Cobertura
Condición Técnica:
  Estándar: 78.5% de beneficiarios.
  Subestándar: 19.95% de beneficiarios (desafío relevante de equidad y sostenibilidad).
  Sin Información: 1.56%.
Cobertura Estimada: Sistemas subestándar afectan principalmente a San Fabián, Portezuelo y San Ignacio (>1.900 beneficiarios).
Principales Problemas Técnicos: Caudales insuficientes, deficiencias en cloración, estanques deteriorados, redes obsoletas, crecimiento no planificado.
Provincias con Mayores Desafíos: Punilla y Diguillín.

## Slide 24: Datos Regionales de los SSR en Ñuble - Cartera de Inversiones
Proyectos vigentes en Cartera Regional de Inversiones
Proyectos Destacados:
SSR El Naranjo (Bulnes): 88 familias, $703 millones, en ejecución.
SSR Zemita (Ñiquén): 748 familias, $3.396 millones, en licitación.
SSR El Nogal (Bulnes): 273 familias, $630 millones, en licitación.
SSR Maitenes Virgüin Las Rosas (Ñiquén): 941 familias, $9.665 millones, por licitar.
Estado de Avance:
En ejecución: 23
En licitación: 6
Por licitar: 13
En adjudicación: 8
Terminados: 16
66
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Inversión Total M$ | 2105028 | 7098239 | 11302082 | 16490180 | 18726229 | 10106899 | 14785133 | 17588011.265
La proyección 2026 corresponde a MM$12,8 de arrastre y MM$4,8 para nuevos proyectos.

## Slide 25: Acciones en ejecución
Planes de Mejora Técnica: Ejecución de inversión en sistemas subestándar, con foco en zonas vulnerables.
Asistencia Técnica y Administrativa: Fortalecimiento y apoyo a comités y cooperativas para su modernización y sostenibilidad.
Actualización de Cartera de Inversiones: Anual, con criterios técnicos y sociales (pobreza, ruralidad, crecimiento).
Sistema Digital de Seguimiento: Implementar seguimiento físico y financiero, interoperable con MOP.
Convenios de Programación: Establecer con el GORE, incorporando metas, recursos y territorios estratégicos.

## Slide 26: Asistencia Técnica y Administrativa
Durante los primeros cuatro meses analizados, las visitas efectuadas abarcaron diversas áreas de interés, con un incremento notable en abril, mes que alcanzó un total de 72 visitas.
Visitas periodo enero abril

## Slide 27: Datos Regionales de los SSR en Ñuble - Cartera de Inversiones
Cartera Regional de Inversiones: 66 proyectos vigentes.
Chart: Clasificación de servicios y tipo de iniciativas v/s Número de Servicios.
| Diseño | Obra | Diseño | Obra | Diseño | Obra | Diseño | Obra | Mayor | Mediano | Menor | Sin Clas.
Total | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 39 | 6 | 6
Notas:
1. Algunos de los 66 proyectos incluyen más de una localidad.
2. Los APR sin Clasificación corresponden a proyectos de instalación
Notes: Actualizar

## Slide 28: Cartera de Inversiones 2026
La proyección 2026 corresponde a MM$12.983 de arrastre y MM$4.775 para nuevos proyectos.
Tipo de inversión | M$ Inversión 2026
ARRASTRE | 12.983.492
DIGUILLÍN | 1.762.772
SAN IGNACIO | 1.762.772
PUNILLA | 11.220.720
COIHUECO | 850.106
ÑIQUEN | 10.370.614
NUEVO | 4.775.703
DIGUILLÍN | 2.369.549
CHILLAN | 575.040
EL CARMEN | 104.200
SAN IGNACIO | 1.690.309
PUNILLA | 2.406.154
COIHUECO | 573.100
ÑIQUEN | 521.000
SAN CARLOS | 625.200
SAN FABIAN | 686.854
Total general | 17.759.195
Para la ejecución de la cartera, se requiere la incorporación de cinco profesionales, cuyos procesos de selección están actualmente en desarrollo.

## Slide 29: Acciones en ejecución
Planes de Mejora Técnica: Ejecución de inversión en sistemas subestándar, con foco en zonas vulnerables.
Asistencia Técnica y Administrativa: Fortalecimiento y apoyo a comités y cooperativas para su modernización y sostenibilidad.
Actualización de Cartera de Inversiones: Anual, con criterios técnicos y sociales (pobreza, ruralidad, crecimiento).
Sistema Digital de Seguimiento: Implementar seguimiento físico y financiero, interoperable con MOP.
Convenios de Programación: Establecer con el GORE, incorporando metas, recursos y territorios estratégicos.

## Slide 30
Los SSR son clave para la salud, bienestar, desarrollo económico y cohesión territorial de las comunidades rurales.
Para enfrentar los desafíos estructurales se requiere de una Estrategia Integrada para mejorar la calidad, continuidad y equidad; acompañado de inversión pública, fortalecimiento institucional, apoyo comunitario y coordinación intersectorial.
Visión a Futuro: La implementación eficaz de la Ley N°20.998 debe traducirse en sistemas más resilientes, modernos y equitativos.
DESAFIO:
CONTINUAR IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SSR

## Slide 31: ANEXO
Cartera de Inversiones Nuevos Proyectos 2026
Provincias | Comunas | Código BIP | Nombre Iniciativa | Costo del proyecto
PUNILLA | SAN FABIAN | 40058034-0 | MEJORAMIENTO SSR PASO ANCHO, COMUNA DE SAN FABIAN | 4.001.786
PUNILLA | SAN CARLOS | 40037553-0 | CONSTRUCCION SSR LA MERCED, COMUNA DE SAN CARLOS | 1.320.851
PUNILLA | COIHUECO | 40049937-0 | CONSTRUCCION SSR VARIANTE SAN IGNACIO, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2.126.934
PUNILLA | ÑIQUEN | 40060816-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR SAN ROQUE-SAN JORGE, COMUNA DE ÑIQUEN | 6.471.457
DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 40036986-0 | CONSTRUCCION SSR LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | 979.834
DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 40057311-0 | CONSTRUCCION SSR LA ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO | 1.205.106
DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 40053244-0 | CONSTRUCCION SSR MONTAÑA GARAY, COMUNA DE SAN IGNACIO | 2.186.292
DIGUILLÍN | CHILLAN | 40057773-0 | MEJORAMIENTO SSR ÑUBLE ALTO, COMUNA DE CHILLAN | 1.021.881
DIGUILLÍN | CHILLAN | 40036985-0 | CONSTRUCCION SSR LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | 679.405
DIGUILLÍN | EL CARMEN | 40070630-0 | CONSTRUCCION SSR SAN VICENTE BAJO, COMUNA DE EL CARMEN | 182.350
Notes: Misma diapo con cartera 2025

## Slide 32: Plan de Desarrollo de Embalses Región de Ñuble

## Slide 33: Inversiones DOH en Región de Ñuble 2025-2026
El crecimiento para el año 2026 es de 125%, con énfasis en los sistemas de regadío
Código BIP | Proyecto | Estado | Programado 2025 | Programado 2026
30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCIÓN | 1.310.000 | 7.350.000
30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | 874.803 | 0
30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN | EJECUCIÓN | 3.511.394 | 15.838.471
40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS | ESTUDIO BASICO | 88.984 | 25.211
40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES 2023 - 2024 | CONSERVACION | 2.529.767 | 0
40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2023 - 2024 | CONSERVACION | 435.751 | 0
40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO 2023 - 2025 | CONSERVACION | 5.100.000 | 0
40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES 2023 - 2024 | CONSERVACION | 3.408.436 | 0
40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES 2023 - 2025 | CONSERVACION | 338.234 | 0
40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS | CONSERVACION | 907.397 | 8.615.178
40070641-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO 2026 - 2028 | CONSERVACION | 0 | 5.000.000
40070653-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES 2026 - 2028 | CONSERVACION | 0 | 3.500.000
40070654-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2026 - 2028 | CONSERVACION | 0 | 1.000.000
40070659-0 | DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO FISCALES DE LA REGION DE ÑUBLE | ESTUDIO BASICO | 0 | 200.000
en proceso | CONSTRUCCIÓN EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, ÑUBLE | EJECUCIÓN |  | 
 |  |  | 18.504.766 | 41.528.860

## Slide 34: Plan Nacional de Embalses

## Slide 35: Embalse Zapallar
:100 m
    Embalse Multipropósito: Riego, Control de Crecidas, Consumo Humano, Control de Incendio, Deportes Náuticos-Acuáticos, Desarrollo Turístico, Posada de Aeronaves.
    Oportunidad para el desarrollo integral de Ñuble.
    En licitación de la construcción mediante el DFL 1123

## Slide 36: Antecedentes
  Puente Sobre Vertedero
  Mejoramiento Camino de Acceso
  Estación Fluviométrica
  Canal Matriz
  EMBALSE
  - 80 mill. m3 (volumen útil, sedimentos y reserva APR)
  - Presa de Gravas Compactadas con pantalla de Hormigón
  - Altura de la presa : 100 m
  - Largo Coronamiento : 418 m
  - Área inundada Máx. : 313 ha
  OBRAS ANEXAS
  - Túneles de desvío y Ataguía
  - Obra de Toma y Casa de Válvulas
  - Evacuador de Crecidas
  - Obra entrega al Río.
  CANAL MATRIZ
  - Longitud 4,3 Km
  - Caudal 8,5 m3/s
  CAMINO DE ACCESO
  - Mejoramiento 9,3 Km ruta existente y 4,2 Km Nuevo
  - Calzada 7 m, con Tratamiento Asfáltico

## Slide 37: Empresas que calificaron al REC (Registro Especial de Contratistas)
11 empresas solicitaron antecedentes para conformar el REC de las cuales 5 postularon y cumplieron requisitos:

## Slide 38: Embalse Nueva La Punilla
Acuerdo de Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego 23/06/2025
Autorizar a la DOH del Ministerio de Obras Públicas, a retomar el proceso de construcción del embalse denominado Nueva la Punilla, de 565 millones de metros cúbicos aproximadamente, ubicado en la región de Ñuble, mediante el DFL N° 1123 del año 1981 y su Reglamento. Este proyecto se definirá como una obra de riego de carácter multipropósito […].
Solicitar a la DGC que continúe desarrollando las actividades de terreno y compromisos ambientales hasta que se pueda realizar el traspaso del proyecto a la DOH.
Solicitar al MDSF la autorización para incorporar en la actual Ficha IDI de Ejecución el Ítem Consultorías, […].
La DOH deberá presentar en un próximo Consejo el Plan de Trabajo conducente a la licitación de la construcción del proyecto […].

## Slide 39: Embalse Chillán
El proyecto del embalse Chillán se emplazará sobre el río Chillán y abarca las comunas de Pinto, Coihueco y Chillán y su volumen de almacenamiento alcanza a 210 millones de metros cúbicos (hm3), se estima que el embalse podrá regar una superficie de 20.650 hectáreas.
De la superficie señalada, 14.979 hectáreas corresponden a áreas mejoradas y 5.671 a nuevas áreas de riego con 85 % de seguridad de abastecimiento. El proyecto atenderá a cerca 2.000 predios.
A través de la DOH actualmente se desarrolla el estudio de Factibilidad el cual consta de 8 etapas y su término está previsto ocurra a fines del presente año, luego de lo cual se postulará a la etapa de diseño para el 2026.